PRICE-LIST · V1.0 · ICHKI HISOB-KITOB

# AI Kengaytmasi — Xarajatlar va Narxlar

Higgsfield video generatsiya, AI agentlar va RAG chatbot loyihasi bo'yicha ishlab chiqish mehnati, API xarajatlari va tavsiya etilgan mijoz narxlari.

| Hujjat sanasi | 2026-yil 5-sentyabr |
| --- | --- |
| Asosiy hujjat | «Shomanay 14-Maktab — AI Kengaytmasi. Texnik Topshiriq v1.0» |
| Valyuta | AQSh dollari; so'mdagi qiymatlar ≈12 700 so'm/$ kursida, mo'ljal uchun |
| Holat | Taxminiy hisob — tarif shartnomalari bilan tasdiqlanishi kerak |

# 1. Hisoblash metodologiyasi

Xarajatlar uch qismga ajratilgan:

A. Bir martalik ishlab chiqish xarajati — dasturchilar mehnati, soatlarda o'lchanadi;

B. Oylik operatsion xarajat — AI API to'lovlari (Higgsfield + Gemini);

C. Oylik texnik xizmat — monitoring, xatolarni tuzatish, model/prompt sozlash.

Mehnat hajmi (soat) — hisobning barqaror qismi: u modul murakkabligidan kelib chiqadi. Soatbay stavka esa o'zgaruvchan: quyida uchta darajada berilgan, o'z holatingizga mos ustunni tanlang. Barcha soat baholari mavjud kodbaza tahliliga asoslangan — arxitektura toza bo'lgani uchun refaktoring vaqti minimal hisobga olingan.

# 2. A qism — Ishlab chiqish mehnati

## 2.1. Modul bo'yicha mehnat hajmi

| Modul | Backend | Frontend | Test / Deploy | Jami soat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1. Job infratuzilmasi + Text-to-Image | 40 | 28 | 12 | 80 |
| M2. Image-to-Video + webhook | 34 | 20 | 10 | 64 |
| M3. AI test savollari generatori | 30 | 30 | 12 | 72 |
| M4. Ko'p tilli tarjima agenti | 24 | 20 | 8 | 52 |
| M5. RAG chatbot (pgvector + indeks + vidjet) | 90 | 50 | 24 | 164 |
| M6. Speech-to-Video digest | 24 | 16 | 8 | 48 |
| M7. Xarajat monitoringi + kvota tizimi | 30 | 22 | 10 | 62 |
| M8. Test qoplovi + CI/CD sozlash | 32 | 8 | — | 40 |
| JAMI | 304 | 194 | 84 | 582 |

582 soat ≈ bitta dasturchi uchun to'liq ish rejimida 14–15 hafta, yoki ikki dasturchi uchun 7–8 hafta (texnik topshiriqdagi 12–17 haftalik jadval qo'shimcha muvofiqlashtirish va tasdiqlash vaqtini ham hisobga oladi).

## 2.2. Soatbay stavka darajalari

| Daraja | Kim uchun | Stavka |
| --- | --- | --- |
| I daraja | Mahalliy junior/middle dasturchi, ichki jamoa | $10 / soat |
| II daraja | Tajribali middle/senior dasturchi (mahalliy bozor) | $20 / soat |
| III daraja | Autsorsing yoki agentlik shartnomasi | $35 / soat |

## 2.3. Ishlab chiqish xarajati — stavka bo'yicha

| Modul | Soat | I ($10/s) | II ($20/s) | III ($35/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1. Job infra + Text-to-Image | 80 | $800 | $1 600 | $2 800 |
| M2. Image-to-Video | 64 | $640 | $1 280 | $2 240 |
| M3. Test savollari generatori | 72 | $720 | $1 440 | $2 520 |
| M4. Tarjima agenti | 52 | $520 | $1 040 | $1 820 |
| M5. RAG chatbot | 164 | $1 640 | $3 280 | $5 740 |
| M6. Speech-to-Video digest | 48 | $480 | $960 | $1 680 |
| M7. Monitoring + kvota | 62 | $620 | $1 240 | $2 170 |
| M8. Testlar + CI/CD | 40 | $400 | $800 | $1 400 |
| JAMI | 582 | $5 820 | $11 640 | $20 370 |

So'mdagi taxminiy ekvivalent I daraja ≈ 73.9 mln so'm · II daraja ≈ 147.8 mln so'm · III daraja ≈ 258.7 mln so'm (≈12 700 so'm/$ kursida, faqat mo'ljal uchun).

# 3. B qism — Oylik API xarajatlari

Texnik topshiriqning 6-bo'limidan olingan. Higgsfield narxlari min–max oralig'ining o'rtachasi bo'yicha; Gemini — 2026-yil oxirigacha amal qiluvchi kirish tarifi.

| Funksiya | Kam | O'rta | Yuqori |
| --- | --- | --- | --- |
| Yangilik illyustratsiyasi (T2I) | $2.45 | $6.13 | $24.50 |
| Yutuq / tadbir videosi (I2V) | $1.67 | $5.01 | $12.53 |
| Ovozli digest (S2V) | $5.08 | $10.16 | $20.32 |
| RAG chatbot (Gemini) | $1.38 | $5.52 | $25.88 |
| Savol + tarjima agenti (Gemini) | $0.13 | $0.43 | $1.29 |
| JAMI / OYIGA | $10.71 | $27.25 | $84.52 |

So'mda: Kam ≈ 136 000 so'm/oy · O'rta ≈ 346 000 so'm/oy · Yuqori ≈ 1 073 000 so'm/oy.

2027-yildan boshlab Gemini standart tarifiga o'tishi bilan chatbot va agent xarajati ikki barobarga oshadi: O'rta stsenariyda $27.25 → ~$33.20, Yuqori stsenariyda $84.52 → ~$111.70 oyiga.

# 4. C qism — Oylik texnik xizmat

AI funksiyalari uzluksiz kuzatuvni talab qiladi: promptlarni sozlash, tashqi API o'zgarishlariga moslashish, xatolarni tuzatish, kvota va xarajat nazorati.

| Xizmat darajasi | Soat / oy | II stavkada | Nimalarni qamraydi |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimal | 4 | $80 | Monitoring, kritik xatolarni tuzatish |
| Standart | 6 | $120 | + prompt sozlash, oylik xarajat hisoboti |
| To'liq | 10 | $200 | + yangi funksiya so'rovlari, model yangilash |

# 5. Paketlar va birinchi yil jami xarajati

Modullarni uch paketga guruhlash mumkin. Har bir paket mustaqil ishlaydi va keyingisiga kengaytirilishi mumkin. Quyidagi hisob II daraja stavkasi ($20/soat) va O'rta hajm stsenariysi bo'yicha.

## 5.1. Paket tarkibi

| Paket | Modullar | Soat |
| --- | --- | --- |
| Bazaviy | M1 (rasm generatsiya), M3 (savol generatori), M7 (kvota), M8 (testlar) | 254 |
| Standart | Bazaviy + M2 (video), M4 (tarjima agenti) | 370 |
| To'liq | Standart + M5 (RAG chatbot), M6 (ovozli digest) | 582 |

## 5.2. Xarajat tarkibi (II stavka, O'rta hajm)

| Modda | Bazaviy | Standart | To'liq |
| --- | --- | --- | --- |
| Ishlab chiqish (bir martalik) | $5 080 | $7 400 | $11 640 |
| API xarajati (oyiga) | ~$6.40 | ~$11.60 | ~$27.25 |
| Texnik xizmat (oyiga) | $80 | $120 | $200 |
| Oylik jami | ~$86 | ~$132 | ~$227 |
| BIRINCHI YIL JAMI | $6 117 | $8 979 | $14 367 |

Ikkinchi yildan boshlab yillik xarajat faqat operatsion qismdan iborat bo'ladi: Bazaviy ≈ $1 032 · Standart ≈ $1 584 · To'liq ≈ $2 724 (Gemini 2027 tarifi bilan To'liq paket ≈ $3 000 gacha ko'tariladi).

# 6. Tavsiya etilgan mijoz narxlari

Agar xizmat tashqi mijozga (boshqa maktab, ta'lim muassasasi) sotilsa, quyidagi narxlar tavsiya etiladi. Ishlab chiqishga 40% marja, oylik xizmatga 50% marja qo'shilgan — bu raqamlar o'zgartirilishi mumkin, ular boshlang'ich mo'ljal sifatida berilgan.

| Paket | O'rnatish (bir martalik) | Oylik obuna | Birinchi yil |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazaviy | $7 100 | $130 / oy | $8 660 |
| Standart | $10 400 | $200 / oy | $12 800 |
| To'liq | $16 300 | $340 / oy | $20 380 |

So'mda (≈12 700 so'm/$): Bazaviy ≈ 90.2 mln + 1.65 mln/oy · Standart ≈ 132 mln + 2.54 mln/oy · To'liq ≈ 207 mln + 4.32 mln/oy.

Oylik obuna nimani qoplaydi Barcha AI API to'lovlari (belgilangan kvota doirasida), texnik xizmat, xatolarni tuzatish va oylik xarajat hisoboti. Kvotadan oshgan foydalanish alohida hisoblanadi — shartnomada aniq chegara ko'rsatilishi lozim.

# 7. Hisobga olinmagan va tekshirilishi kerak bo'lgan xarajatlar

| Modda | Holati |
| --- | --- |
| Higgsfield obuna / minimal to'lov | Noma'lum — hisobda faqat generatsiya narxi olingan. Tarif rejasi tasdiqlanishi kerak. |
| Hosting yangilanishi (pgvector uchun) | Joriy PostgreSQL tarifi kengaytmani qo'llab-quvvatlashini tekshirish lozim. |
| Video/rasm saqlash hajmi | Generatsiya hajmi oshgani sari fayl saqlash xarajati ortadi — 6 oydan keyin qayta baholanadi. |
| Loyiha boshqaruvi va tahlil | Hisobda faqat dasturchi soatlari; PM/dizayn ishtiroki bo'lsa +10–15% qo'shiladi. |
| Soliq va to'lov komissiyalari | Xalqaro to'lovlar komissiyasi (odatda 2–4%) hisobga kiritilmagan. |

Barcha raqamlar taxminiy hisob-kitobga asoslangan. Mehnat soatlari mavjud kodbaza tahlilidan kelib chiqqan; API narxlari yetkazib beruvchilar tomonidan e'lon qilingan tariflardan olingan va shartnoma tuzilgunga qadar o'zgarishi mumkin.