TEXNIK TOPSHIRIQ · V1.0 · ICHKI HUJJAT

# Shomanay 14-Maktab — AI Kengaytmasi

Higgsfield AI video generatsiya, sun'iy intellekt agentlari va RAG chatbotni mavjud maktab platformasiga integratsiya qilish bo'yicha texnik topshiriq.

| Hujjat sanasi | 2026-yil 5-sentyabr |
| --- | --- |
| Versiya | 1.0 — ko'rib chiqish uchun |
| Qamrov | Backend (Node/Express/PostgreSQL) + Frontend (React/Vite) + 3-tomon AI API |
| Asos | Mavjud kodbaza tahlili, commit 13ba079 holatiga ko'ra |
| Bog'liq hujjat | «AI Kengaytmasi — Price-List va Xarajatlar Jadvali» |

# 1. Maqsad va qamrov

Mavjud platforma modul-router arxitekturasida qurilgan: har bir funksional soha (yangiliklar, yutuqlar, savollar, jadval, media) alohida router-modulda joylashgan, rol tizimi super_admin / content_manager / teacher darajalarida ishlaydi. Bu tuzilma yangi AI qatlamlarini mavjud kodni buzmasdan, alohida modul sifatida qo'shishga imkon beradi.

Ushbu texnik topshiriq uch yo'nalishni qamraydi:

Higgsfield API orqali rasm va video generatsiya — yangiliklar, yutuqlar va bosh sahifa kontenti uchun;

Agentic AI — o'qituvchi va kontent-menejer ishini tezlashtiruvchi yordamchi (test savollari, ko'p tilli tarjima);

RAG chatbot — maktabning o'z ma'lumotlariga asoslangan ommaviy savol-javob yordamchisi.

Har bir yo'nalish uchun quyidagilar aniqlangan: integratsiya nuqtasi (qaysi modul/fayl), ishga tushirish sharti (trigger), foydalanuvchi roli, natijani saqlash joyi va taxminiy xarajat.

Kodbaza holati bo'yicha xulosa Kodbaza sog'lom: SQL so'rovlar parametrlangan, Zod validatsiyasi barcha routerlarda mavjud, tranzaksiyalar to'g'ri ishlatilgan, JWT + rol-based avtorizatsiya toza yozilgan. Qayta yozish talab etilmaydi. Asosiy kamchilik — avtomatlashtirilgan testlar yo'qligi va CI/CD mavjud emasligi; bu AI funksiyalari qo'shilishidan oldin bartaraf etilishi tavsiya qilinadi.

# 2. Higgsfield AI — video va rasm generatsiya nuqtalari

Higgsfield'ning uchta qobiliyati platformaning uchta aniq nuqtasiga bog'lanadi. Barcha natijalar mavjud media jadvaliga yoziladi — yangi saqlash tizimi talab etilmaydi.

## 2.1. Yangilik uchun avtomatik illyustratsiya (Text-to-Image · Soul)

Kontent-menejer yangilik matnini kiritganda, sarlavha va qisqacha mazmun asosida bitta muqova rasmi taklif qilinadi. Rasm avtomatik nashr qilinmaydi — foydalanuvchi uni qabul qilishi, qayta generatsiya qilishi yoki rad etishi mumkin.

| Parametr | Qiymat |
| --- | --- |
| Integratsiya joyi | modules/news/news.router.ts — POST /api/news ga ixtiyoriy bosqich |
| Frontend | pages/admin/NewsManagePage.tsx — «AI rasm taklif qil» tugmasi |
| Rol | super_admin, content_manager |
| Natija | media jadvaliga yoziladi, news.cover_url ga bog'lanadi |
| Chastota | Har bir yangilik uchun 1–2 marta |

## 2.2. Yutuq va tadbir uchun qisqa video (Image-to-Video · 5 soniya)

Yutuqlar bo'limiga yuklangan o'quvchi yoki jamoa fotosurati asosida 5 soniyalik animatsion klip yaratiladi — saytda va ijtimoiy tarmoqlarda ulashish uchun.

| Parametr | Qiymat |
| --- | --- |
| Integratsiya joyi | modules/achievements/achievements.router.ts |
| Frontend | pages/admin/AchievementsManagePage.tsx — «Video versiya yarat» |
| Rol | super_admin, content_manager |
| Ishlash tartibi | Asinxron job — natija tayyor bo'lganda bildirishnoma |
| Natija | AchievementsPage.tsx da rasm/video almashinuvi bilan namoyish |

## 2.3. Haftalik ovozli e'lon / digest (Speech-to-Video)

Haftalik yangiliklar matni asosida diktor-avatar video generatsiya qilinadi va bosh sahifa hero blokida ko'rsatiladi. Bu eng qimmat funksiya bo'lgani uchun faqat qo'lda, super_admin tomonidan ishga tushiriladi — avtomatik rejim ko'zda tutilmagan.

| Parametr | Qiymat |
| --- | --- |
| Integratsiya joyi | Yangi modul: modules/ai-media/ |
| Frontend | pages/public/HomePage.tsx — hero bo'limi |
| Rol | faqat super_admin |
| Chastota | Haftada 1 marta yoki maxsus e'lonlar uchun |

Texnik eslatma — asinxron ishlov Higgsfield generatsiyasi asinxron: javob bir necha soniyadan bir necha o'n soniyagacha davom etadi. Mavjud backend to'liq sinxron request/response patternida ishlaydi, shuning uchun ai_generation_jobs jadvali (status: pending / processing / done / failed) va webhook yoki polling endpointi qo'shilishi shart. Bu murakkablik ai-media moduli ichida izolyatsiya qilinadi — mavjud routerlar o'zgarmaydi.

# 3. Sun'iy intellekt agentlari (Agentic AI)

Gemini 3.7 Flash darajasidagi agentic model xodim o'rniga emas, uning ishini tezlashtiruvchi yordamchi sifatida ikkita aniq nuqtaga joylashtiriladi. Ikkala holatda ham natija qoralama sifatida taqdim etiladi va inson tasdig'idan keyingina bazaga yoziladi.

## 3.1. O'qituvchi uchun test savollari generatori

O'qituvchi fan, mavzu va sinf darajasini kiritadi — agent savol banki uchun qoralama savollarni (A–D variantlari va to'g'ri javob bilan) taklif qiladi. O'qituvchi har bir savolni tahrirlashi yoki o'chirishi mumkin; faqat tasdiqlanganlari questions jadvaliga yoziladi.

| Parametr | Qiymat |
| --- | --- |
| Integratsiya joyi | modules/questions/questions.router.ts — POST /api/questions/ai-draft |
| Frontend | TeacherExamsPage.tsx, TeacherBlockTestsPage.tsx |
| Rol | teacher, super_admin — mavjud authorize() patterniga mos |
| Cheklov | Bir so'rovda maksimum 20 savol; inson tasdig'i majburiy |

## 3.2. Ko'p tilli avtomatik tarjima agenti

Yangilik yoki e'lon bir tilda yozilgach, agent uni loyihada allaqachon mavjud i18n tizimidagi qolgan tillarga (o'zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq) tarjima qilib taklif qiladi. Tarjima tahrirlanadigan qoralama sifatida saqlanadi.

| Parametr | Qiymat |
| --- | --- |
| Integratsiya joyi | modules/news/news.router.ts + yangi ai-agent moduli |
| Frontend | NewsManagePage.tsx — «Tarjima qil» bosqichi |
| Rol | super_admin, content_manager |
| Mos tuzilma | frontend/src/i18n/locales/*.json — uz, ru, en, kaa |

# 4. RAG chatbot

Maktabning o'z ma'lumotlariga asoslangan ommaviy savol-javob yordamchisi. Model tashqi bilimga tayanmaydi — javoblar faqat bazadagi kontentdan (yangiliklar, dars jadvali, hujjatlar, kontaktlar, o'qituvchilar ro'yxati) olinadi, bu noto'g'ri ma'lumot berish xavfini keskin kamaytiradi.

| Parametr | Qiymat |
| --- | --- |
| Backend | Yangi modul: modules/chatbot/ — POST /api/chatbot/ask |
| Frontend | components/layout/PublicLayout.tsx — global vidjet |
| Bilim bazasi | PostgreSQL + pgvector kengaytmasi (yangi infratuzilma shart emas) |
| Manba jadvallar | news, schedule, school_info, documents, teachers |
| Rol | Ommaviy (autentifikatsiyasiz) — rate-limit majburiy |
| Til | Kamida o'zbek; qolgan tillar 9-bo'limdagi savolga bog'liq |

Nega pgvector? Loyiha allaqachon PostgreSQL ustida ishlaydi. Alohida vektor-baza (Pinecone, Qdrant) qo'shish infratuzilmani murakkablashtiradi va qo'shimcha oylik to'lov keltiradi. pgvector kengaytmasi bir xil bazada ishlaydi va mavjud migratsiya tizimiga tabiiy qo'shiladi.

# 5. Texnik arxitektura — nima qo'shiladi

## 5.1. Yangi backend modullar

modules/ai-media/ — Higgsfield chaqiruvlari, job navbati, webhook qabul qiluvchi endpoint;

modules/ai-agent/ — test savollari generatori va tarjima agenti (Gemini chaqiruvlari);

modules/chatbot/ — RAG so'rov endpointi va kontentni indekslash pipeline;

modules/ai-usage/ — xarajat hisobi, oylik kvota nazorati va admin dashboard uchun statistika.

## 5.2. Yangi migratsiyalar

Mavjud migratsiya ketma-ketligi (001–007) davomi sifatida:

| Fayl | Vazifasi |
| --- | --- |
| 008_ai_generation_jobs.sql | AI so'rovlari jurnali: turi, status, narx, xato matni, natija URL |
| 009_pgvector.sql | CREATE EXTENSION vector + content_embeddings jadvali |
| 010_chat_sessions.sql | Chatbot suhbat tarixi (anonim sessiya identifikatori bo'yicha) |
| 011_ai_quota.sql | Oylik kvota va sarflangan mablag' hisobi |

## 5.3. Mavjud konventsiyalarga muvofiqlik

Barcha yangi endpointlar mavjud amaliyotlarga to'liq amal qiladi: Zod orqali kirish validatsiyasi, authenticate/authorize middleware zanjiri, AppError orqali xato boshqaruvi, faqat parametrlangan SQL so'rovlar, tranzaksiya talab qiladigan operatsiyalarda BEGIN/COMMIT. Yangi kod alohida «AI qatlami» emas — mavjud modul ro'yxatining tabiiy davomi bo'ladi.

## 5.4. Yangi muhit o'zgaruvchilari (.env)

| O'zgaruvchi | Tavsifi |
| --- | --- |
| HIGGSFIELD_API_KEY | Higgsfield API kaliti |
| HIGGSFIELD_WEBHOOK_SECRET | Webhook imzosini tekshirish uchun maxfiy kalit |
| GEMINI_API_KEY | Agentic model va embedding uchun kalit |
| AI_MONTHLY_BUDGET_USD | Oylik xarajat chegarasi — oshganda so'rovlar to'xtatiladi |
| AI_FEATURES_ENABLED | Funksiyalarni bosqichma-bosqich yoqish uchun bayroq |

# 6. Xarajat hisob-kitobi (API)

Uch stsenariy bo'yicha: Kam (pilot, 1–2 oy), O'rta (barqaror foydalanish), Yuqori (barcha funksiyalar faol, katta hajm). Higgsfield narxlari e'lon qilingan min–max oralig'ining o'rtacha qiymati bo'yicha; Gemini — 2026-yil 31-dekabrgacha amal qiluvchi kirish tarifi (1 mln token uchun 0.75 $ kirish / 3.75 $ chiqish).

## 6.1. Hajm bo'yicha taxminlar

| Funksiya | Birlik narxi | Kam | O'rta | Yuqori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yangilik illyustratsiyasi (T2I) | ~$0.245 / dona | 10 / oy | 25 / oy | 100 / oy |
| Yutuq videosi (I2V, 5 s) | ~$0.42 / dona | 4 / oy | 12 / oy | 30 / oy |
| Ovozli digest (S2V) | ~$2.54 / dona | 2 / oy | 4 / oy | 8 / oy |
| RAG chatbot | ~800 in / 300 out token | 800 xabar | 3 200 xabar | 15 000 xabar |
| Savol + tarjima agenti | ~2 500 in / 1 800 out | 15 vazifa | 50 vazifa | 150 vazifa |

## 6.2. Oylik xarajat (AQSh dollarida)

| Funksiya | Kam | O'rta | Yuqori |
| --- | --- | --- | --- |
| Yangilik illyustratsiyasi | $2.45 | $6.13 | $24.50 |
| Yutuq / tadbir videosi | $1.67 | $5.01 | $12.53 |
| Ovozli digest | $5.08 | $10.16 | $20.32 |
| RAG chatbot | $1.38 | $5.52 | $25.88 |
| Savol + tarjima agenti | $0.13 | $0.43 | $1.29 |
| JAMI / OYIGA | $10.71 | $27.25 | $84.52 |

So'mdagi taxminiy ko'rinish ≈12 700 so'm/$ kursida (faqat mo'ljal uchun, kurs o'zgaruvchan): Kam ≈ 136 000 so'm/oy, O'rta ≈ 346 000 so'm/oy, Yuqori ≈ 1 073 000 so'm/oy. Batafsil hisob va dasturchilar mehnati xarajatlari alohida «Price-List» hujjatida keltirilgan.

2027-yildan narx o'zgarishi Gemini agentic tarifi 2027-yil 1-yanvardan standart darajaga o'tadi (1 mln token uchun 1.50 $ kirish / 7.50 $ chiqish) — bu chatbot va agent xarajatini ikki barobarga oshiradi. Yuqori stsenariyda jami oylik xarajat taxminan $84.52 dan ~$111.70 gacha ko'tariladi.

# 7. Amalga oshirish bosqichlari

| Bosqich | Mazmuni | Muddat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Job infratuzilmasi (ai_generation_jobs) + Text-to-Image integratsiyasi, yangiliklar uchun rasm taklifi. Eng past risk, eng tez natija. | 2–3 hafta |
| 2 | Image-to-Video: asinxron webhook, yutuqlar moduliga video integratsiyasi. | 2 hafta |
| 3 | AI agentlar: test savollari generatori va ko'p tilli tarjima, tasdiqlash oqimi bilan. | 3–4 hafta |
| 4 | RAG chatbot: pgvector sozlash, kontentni indekslash, ommaviy vidjet, bilim bazasini sinxronlash. | 4–6 hafta |
| 5 | Speech-to-Video digest + xarajat monitoringi va kvota dashboardi. | 1–2 hafta |
|  | JAMI | 12–17 hafta |

Bosqichlar mustaqil qiymat beradi: har biri yakunlangach ishlab turgan funksiya sifatida foydalanishga topshiriladi. Loyihani istalgan bosqichda to'xtatish yoki tartibini o'zgartirish mumkin.

# 8. Xavflar va cheklovlar

1. Avtomatlashtirilgan testlar yo'q Joriy kodbazada testlar mavjud emas. AI endpointlari to'lov keltiradigan (billable) bo'lgani uchun, kamida job yaratish, kvota tekshirish va webhook qabul qilish logikasiga test yozish shart — aks holda bitta xatolik cheksiz so'rov yuborilishiga va kutilmagan hisobga olib kelishi mumkin.

2. Oylik byudjet chegarasi mexanizmi yo'q Har bir AI moduliga oylik limit (AI_MONTHLY_BUDGET_USD) va limit tugaganda avtomatik to'xtatish qo'shilishi majburiy talab sifatida belgilanadi.

3. Kontent moderatsiyasi AI tomonidan yaratilgan har qanday rasm, video yoki matn ommaga chiqishidan oldin content_manager yoki super_admin tasdig'idan o'tishi shart. Avtomatik nashr hech bir funksiyada ko'zda tutilmagan.

4. Asinxron ishlov arxitekturaga yangilik kiritadi Mavjud backend butunlay sinxron. Job navbati va webhook qo'shilishi yangi murakkablik keltiradi — u ai-media moduli ichida izolyatsiya qilinadi, mavjud routerlar tegilmaydi.

5. Tashqi API'ga bog'liqlik Higgsfield yoki Gemini xizmatidagi uzilish AI funksiyalarini ishlamay qo'yishiga olib keladi. Barcha AI funksiyalari ixtiyoriy (optional) qilib loyihalashtiriladi: ular ishlamasa ham platformaning asosiy funksiyalari to'liq ishlashda davom etadi.

# 9. Ochiq savollar

Quyidagi savollar aniqlangach, hisob-kitob va reja yakuniy holatga keltiriladi:

| № | Savol | Ta'siri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Higgsfield'da oylik obuna yoki minimal to'lov bormi, yoki sof pay-per-generation tarifimi? | Barcha xarajat raqamlari |
| 2 | RAG chatbot qaysi tillarni qo'llab-quvvatlaydi — faqat o'zbekmi yoki to'rttala tilmi? | Embedding hajmi va narx |
| 3 | Kutilayotgan real foydalanuvchi soni qancha — «Yuqori» stsenariydagi 15 000 xabar/oy haqiqatga mosmi? | Stsenariy tanlovi |
| 4 | Loyiha faqat shu maktab uchunmi yoki boshqa maktablarga ham sotiladimi? | Arxitektura (multi-tenant) va price-list |

Ushbu hujjat mavjud kodbaza tahliliga asoslangan. Xarajat raqamlari taxminiy hajm stsenariylariga tayanadi va real tarif shartnomasi bilan tasdiqlanishi kerak.